BITÁCORA — CIERRE DE ETAPA DE DESARROLLO

CRM Efameinsa · 19 de agosto de 2026 · Elaborado por Santos Lenin Vilcachagua Ayala

# 1. QUÉ QUEDÓ FUNCIONANDO HOY

Todo lo acordado en las reuniones del 18 y 19 de agosto está implementado, desplegado en producción y verificado, con la sola excepción del clasificador automático de leads (“cerebrito”), excluido a pedido expreso. El sistema queda en pausa de desarrollo a la espera de dos entregas de gerencia: el catálogo de productos con precios y el subdominio crm.efameinsa.com.

| Entrega | Detalle | Dónde se ve |
| --- | --- | --- |
| Agenda del comercial | Calendario mensual con gestiones, vencidas, ventas, tareas personales, arrastrar para reprogramar y panel de detalle; selector de fecha tipo mini-calendario en todo el sistema | Comercial → Agenda |
| Registro de gestión reingeniado | Tres preguntas (¿qué hiciste? / ¿qué pasó? / ¿qué sigue?); el resultado rellena la próxima acción; rechazo con motivo en un paso; adjuntos (PDF, Word, fotos) visibles en la ficha | Detalle de oportunidad · panel de agenda |
| Correos automáticos (n8n) | 1) Derivación → ing. Carlos y Karen (el correo pedido). 2) Lead entrante → ing. Carlos (para su carpeta). 3) SLA cada hora → Central con copia (leads esperando +60 min o asignados sin gestión +2 h) | Bandejas de correo |
| Carga de derivación | Derivados por comercial hoy / semana / 30 días + pendientes en bandeja — reemplaza el reporte manual de fin de día | Central y Panel de gerencia |
| Pre-filtro de derivación | Al asignar, el sistema busca en TODO el histórico a quién pertenece o podría pertenecer el contacto (RUC/DNI, teléfono, correo y nombre) y preselecciona la cartera si el match es seguro | Central → Asignar |
| Histórico de Central 2019-2026 | 38.819 contactos de todos los años cargados con canal, comercial y tiempos de recepción/asignación (total: 39.283 leads) | Panel de marketing · pre-filtro |
| Nº de cotización histórico | 840 de 847 ventas históricas muestran su número de presupuesto (“1505-24 (histórico)”) en Compras anteriores — caso ADYSEM validado | Ficha del cliente |
| Rendimiento | Panel de gerencia de 10 s a ~1,3 s; búsquedas de ~2,8 s a ~1 s (optimización de seguridad por filas y traslado de los servidores a São Paulo, junto a la base de datos) | Toda la aplicación |

# 2. LO QUE ESPERAMOS DE GERENCIA PARA RETOMAR

| # | Pendiente | Por qué bloquea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Catálogo de productos: fichas depuradas + lista de precios (faltaban barreras sanitarias y equipos GMP) | Sin productos reales no se puede cotizar en el piloto ni avanzar la web |
| 2 | Subdominio crm.efameinsa.com (ticket enviado a Leslie para el hosting: CNAME → cname.vercel-dns.com) | El piloto debe correr en el dominio propio, no en vercel.app |
| 3 | Metas mensuales reales por comercial (hoy todas en US$ 125.000 provisional) | El velocímetro y el % de meta miden contra ese número |
| 4 | Tipo de cambio oficial USD→PEN (hoy 3,75 provisional; editable en el panel con un clic) | ROAS y comparaciones de moneda |
| 5 | Confirmar 2 posibles ventas duplicadas: 2×US$ 3.590 del 14/08 y 2×US$ 3.750 de ADYSEM (25/06/2024, mismo presupuesto 1505-24) | Exactitud de los reportes de ventas |

# 3. AVISOS OPERATIVOS

- El correo del SLA ya está activo: mientras haya leads en bandeja con más de una hora de espera, Central (con copia al ing. Carlos) recibirá el resumen CADA HORA. Hoy hay ~18 leads reales esperando — el primer paso del piloto es que Central los derive.

- Probar la subida de un adjunto real (PDF o foto) en una gestión desde el navegador — único flujo sin verificación de punta a punta.

- Propuesta de respaldo (pendiente de decisión): mantener el respaldo diario automático en archivo comprimido (ya existe el mecanismo) + una copia semanal a disco físico de la oficina; el esquema completo vive en el repositorio de código, de modo que respaldo + repositorio reconstruyen el sistema en cualquier servidor. Costo: S/ 0 adicional. Alternativa en nube (Supabase Pro incluye respaldos diarios gestionados, US$ 25/mes, ya presupuestado para después del piloto).

- El plan de pruebas técnicas quedó escrito en el repositorio (docs/plan-pruebas.md) para ejecutarse antes de la salida a producción definitiva.

- Al terminar el piloto: volver privado el repositorio de código y trasladar las cuentas (Supabase/Vercel) a correos corporativos, con el manual de credenciales que pidió la Srta. Karen.